# Presentación 1 – Brisboxer

Profesor: Veo bien lo que habéis hecho de no hacer el teatrillo porque ya habéis recibido feedback sobre ello.

Los videos se veian bastante bien, lo que tenía que verse se ve bastante bien. La habéis dado bastante detalle para ver como habéis llevado a cabo los casos de uso. No lo he visto ni largo ni corto. Respecto a eso, mi única duda es ¿Por qué video y no demo en directo? De primeras el video está bien, pero quizás podría ser un plan B. La gente a lo mejor lo vería mal, es como que tenéis miedo que no va a ir bien. Contemplar el hecho de hacer una demo online y dejar al jefe un poco mas tranquilo.

He visto raro el video antes de todo, ya que la presentación debe ser autocontenida, y no habéis hablado de ello. No estaría mal una pequeña presentación para explicar un poquito al principio de qué va, y luego presentar el video.

Vuestro grupo es un grupo que me tiene tranquilo porque veo como evaluais los feedback, tanto el que va a vosotros como el que va a los demás. Todos los contempláis.

El gant me ha faltado un poquito de información, (Victor comenta que se vé las horas abajo), el profesor dice que ok entonces.

Sin embargo, he dicho cosas a otros grupos que no habéis metido, como la medida de rendimiento. Es una pena, porque trabajais muy bien, exponéis muy bien y sin embargo no se que pasa que feedback como la medida de rendimiento. ¿Por qué? Rafa debe tener una medida ‘objetiva’ para medir el rendimiento de cada miembro del grupo. (Hablamos de las medidas de zenhub) Pues tendríais que ponerlo porque es un feedback importante en el que se ha dicho muchas veces.

TAMBIEN EL RENDIMIENTO DEL PROJECT MANAGER. NO ES LA MISMA MEDIDA

Medir las soluciones de los problemas que habéis encontrado. He visto los problemas, el porqué y su solución. Para dejar a un jefe tranquilo, teneis que indicar como de buena es esa medida de esa solución. SACAR lesson learnt de como os ha venido pasar las tareas al tercer sprint. (Completar con otros apuntes)

# Presentación 2 – TeHace

- No habéis dicho nada de medidas de rencimiento.

- Desarrollador de la semana no deciis como se evalua

# Presentacion 3 – Animals

- No estaría mal antes del video decir de que va, un pequeño roadmap

- Ha sido tedioso el cómo has contado las tareas

- He echado en falta una demo o un video

# Presentación  4 – Petcare

- Reducir el plan de negoco

- Falta demo

- Invertir más tiempo en hacer algún video provisional

- ME GUSTA COMO HAS USADO EL DIAGRAMA DE GANTT: TAREAS DE CADA UNO; DIFERENCIA ENTRE LOS ESTIMADO Y LO REAL, ME HA GUSTADO

- UN 9% De desviación es demasiado

# Presentacion 5 – eTourney

- Demasiado texto en el video

- Una buena primera versión del Gantt

- El salario bastante bajo, lo veremos en próximos entregables

- La desviación, junto a la acumulada, hace falta indicarlo en términos relativos (porcentajes)