En este documento se recogen los planes de negocio planificados para Brisbox.

Los gastos deben estar compensados con los obtenidos (esto se queda pendiente a expensas de tener la planificación de presupuesto disponible).

En cuanto a los ingenieros que se requieren para desarrollar las nuevas implementaciones, se detalla a continuación:

La empresa la conforman 7 ingenieros, de los cuales 3 serán los encargados de llevar a cabo todas las implementaciones nuevas que se exponen en estos planes de negocio. Esto es así teniendo en cuenta la cantidad de tiempo del que se dispone y de la planificación acordada. Hemos estudiado que con 3 ingenieros conseguimos los objetivos deseados, siendo esta la forma más óptima (en cuanto a economía y tiempo) de implementar las modificaciones descritas a continuación.

La manera de planificar estos planes es descomponiendo el tiempo del que se dispone en semanas o sprints, y a partir de la planificación de cuántos ingenieros se asignen a las tareas, calcular el coste de desarrollarlas. En todos los casos se desarrollan estas tareas en menos tiempo del disponible, quedando un margen para aplicar cualquier plan de contingencia menor que se deba llevar a cabo ante posibles imprevistos (colchón de seguridad). Esto último no sé si es correcto, modificar en caso de que no lo sea.

Contamos con 8 semanas por plan para llevar a cabo las nuevas implementaciones, a continuación recogemos el reparto de horas e ingenieros que se emplearán, así como el coste de llevar a cabo estas tareas. Las tareas están ordenadas por prioridad.

PLAN A CORTO PLAZO. FASE 1 (2 meses)

APARTADO TÉCNICO

- Sistema de mensajería entre brisboxers:

Esta implementación consiste en desarrollar un sistema de mensajería para llevar a cabo la comunicación en la aplicación entre los brisboxers. Se ha asignado un tiempo de 2 semanas para el desarrollo de esta tarea. Para ello hemos calculado que con el desempeño de 2 ingenieros es suficiente.

- Sistema de mensajería entre equipo:

Es implementación consiste en desarrollar un sistema de mensajería para llevar a cabo la comunicación en la aplicación dentro del dashboard de un pedido, entre los miembros de el mismo (brisboxers y capitán). Se ha asignado un tiempo de 1 semana para llevar a cabo esta tarea, teniendo en cuenta que se cuenta con la implementación de la tarea anterior la cual es reutilizable. Para ello hemos calculado que con el desempeño de 1 ingeniero es suficiente.

- Notificaciones cuando el usuario se encuentra offlline:

Esta implementación consiste en desarrollar un sistema de notificaciones para que cuando el usuario se encuentre offline pueda ser avisado de ciertas alertas importantes, como mensajes de chat recibidos. Se ha asignado un tiempo de 2 semanas para el desarrollo de esta tarea. Para ello hemos calculado que con el desempeño de 1 ingeniero es suficiente.

- Ordenar pedidos por cercanía al brisboxer:

Esta implementación consiste en desarrollar una mejora para la vista de pedidos del brisboxer, de tal forma que sea más intuitivo y le sirva de ayuda al mismo para realizar la elección de un trabajo. Consistirá en ordenar los pedidos por cercanía al usuario. Se ha asignado un tiempo de 1 semana para el desarrollo de esta tarea. Para ello hemos calculado que con el desempeño de 1 ingeniero es suficiente.

En resumen, tenemos:

- 2 semanas de trabajo para 2 ingenieros: 10 días * 8h/día * 2 ingenieros * 10€/h = 1600€

- 4 semana más de trabajo para 1 ingeniero: 20 días * 8h/día * 1 ingeniero * 10€/h = 1600€

- TOTAL = 3200€

Se han tomado 6 semanas para la realización de estas tareas, quedando 2 para completar el periodo del plan. Una de ellas se puede tomar como colchón de seguridad para posibles imprevistos o planificación deficiente.

PREVISIONES

En este apartado vamos a realizar una estimación de algunas métricas que consideramos interesantes en el estudio a plazos:

- ¿Cuántos clientes esperamos?:

Durante este periodo esperamos conseguir 30 pedidos. Esto supone unos 3.75 pedidos por semana.

- ¿Cuántos brisboxers esperamos?:

Durante este periodo esperamos conseguir la inscripción de 40 brisboxers. Esto supone unos 5 brisboxers por semana, lo cual es previsible teniendo en cuenta que estamos ante el inicio de la aplicación (hay menos movimiento además, siendo verano) pero que se espera sea bien recibida gracias al marketing ofrecido.

- ¿Cuánto dinero esperamos obtener con estas medidas?:

Dadas las previsiones anteriores, se esperan obtener 1950€ de los pedidos, tomando para realizar este cálculo que un pedido le costará al cliente 65€ (60€ por 3 brisboxers y 5€ por reserva y otras comisiones). Se han tomado 3 brisboxers de media para los pedidos teniendo en cuenta que la mayoría de ellos necesitarán el desempeño de 2 trabajadores al menos, ya que no contemplamos que se realicen pedidos los cuales requieran de un solo brisboxer. De este total habría que descontar el sueldo de los brisboxers, para quedarnos con los beneficios netos de la empresa (depende del porcentaje a aplicar).

PLAN A MEDIO PLAZO. FASE 2 (4 meses)

APARTADO TÉCNICO

- Registro de usuarios NO estudiantes:

Esta implementación consiste en implementar el registro de usuarios que no sean estudiantes de universidades, para así acoger a mayor número de brisboxers. Se ha asignado un tiempo de 1 semana para el desarrollo de esta tarea. Para ello hemos calculado que con el desempeño de 1 ingeniero es suficiente.

- Pedidos con carga y descarga:

Esta implementación consiste en implementar una mejora en la funcionalidad de pedidos para que se acepten pedidos de carga y descarga al mismo tiempo, en lugar de hacer uno para cada tipo. Se ha asignado un tiempo de 1 semana para el desarrollo de esta tarea. Para ello hemos calculado que con el desempeño de 1 ingeniero es suficiente.

En resumen, tenemos:

- 2 semanas de trabajo para 1 ingeniero: 10 días * 8h/día * 1 ingeniero * 10€/h = 800€

- TOTAL = 1200€

PREVISIONES

En este apartado vamos a realizar una estimación de algunas métricas que consideramos interesantes en el estudio a plazos:

- ¿Cuántos clientes esperamos?:

Durante este periodo esperamos conseguir 40 pedidos. Esto supone unos 5 pedidos por semana. Es previsible dado el marketing que se habría hecho en el plan a corto plazo.

- ¿Cuántos brisboxers esperamos?:

Durante este periodo esperamos conseguir la inscripción de 50 brisboxers más. Esto supone unos 6.25 brisboxers por semana.

- ¿Cuánto dinero esperamos obtener con estas medidas?:

Dadas las previsiones anteriores, se esperan obtener 2600€ de los pedidos, tomando para realizar este cálculo que un pedido le costará al cliente 65€ (60€ por 3 brisboxers y 5€ por reserva y otras comisiones). Se han tomado 3 brisboxers de media para los pedidos teniendo en cuenta que la mayoría de ellos necesitarán el desempeño de 2 trabajadores al menos, ya que no contemplamos que se realicen pedidos los cuales requieran de un solo brisboxer. De este total habría que descontar el sueldo de los brisboxers, para quedarnos con los beneficios netos de la empresa (depende del porcentaje a aplicar).

PLAN A LARGO PLAZO. FASE 3 (6 meses)

APARTADO TÉCNICO

- Aplicación nativa para móvil:

Esta implementación consiste en desarrollar una aplicación nativa para móviles. Se ha asignado un tiempo de 4 semanas para el desarrollo de esta tarea. Para ello hemos calculado que con el desempeño de 2 ingenieros es suficiente.

- Implementar servicio de mensajería propio: ¿CÓMO CONTEMPLARLO?¿FURGONETAS, CAMIONES?¿CUÁNTOS COMPRAR?¿FINANCIADO? ES DIFÍCIL ESTA ESTIMACIÓN.

En resumen, tenemos:

- 4 semanas de trabajo para 2 ingeniero: 20 días * 8h/día * 2 ingenieros * 10€/h = 3200€

- TOTAL = 3200€

PREVISIONES

En este apartado vamos a realizar una estimación de algunas métricas que consideramos interesantes en el estudio a plazos:

- ¿Cuántos clientes esperamos?:

Durante este periodo esperamos conseguir 50 pedidos. Esto supone unos 6.25 pedidos por semana.

- ¿Cuántos brisboxers esperamos?:

Durante este periodo esperamos conseguir la inscripción de 60 brisboxers más. Esto supone unos 7.5 brisboxers por semana, algo más de uno al día.

- ¿Cuánto dinero esperamos obtener con estas medidas?:

Dadas las previsiones anteriores, se esperan obtener 3250€ de los pedidos, tomando para realizar este cálculo que un pedido le costará al cliente 65€ (60€ por 3 brisboxers y 5€ por reserva y otras comisiones). Se han tomado 3 brisboxers de media para los pedidos teniendo en cuenta que la mayoría de ellos necesitarán el desempeño de 2 trabajadores al menos, ya que no contemplamos que se realicen pedidos los cuales requieran de un solo brisboxer. De este total habría que descontar el sueldo de los brisboxers, para quedarnos con los beneficios netos de la empresa (depende del porcentaje a aplicar).

CAMPUS MANAGER

Se espera implementar 1 campus manager por cada universidad a la que se abastece. En principio solo contaremos con 1 por cada una de las 2 universidades principales a las que vamos a dar tratamiento (Universidad de Sevilla y Pablo de Olavide). Se realizaran esta actividad una semana cada mes, 4 días cada semana, exceptuando meses de poca actividad en las universidades, en los cuales es innecesario este desempeño (JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE).

- 2 campus manager * 9 semanas * 4 días/semana * X€/h = YYY€  (DEFINIR SUELDO/H DEL CAMPUS MANAGER)

CONCLUSIONES

Se podría ajustar la planificación de las actividades técnicas, cambiando alguna del primer periodo a más adelante, para así no arriesgar tanto en el inicio y realizarlos con una base de cuan óptima es la planificación realizada.

Teniendo en cuenta los beneficios de cada plan, las inversiones realizadas y las futuras se supone que se compensan los gastos. Esto hay que contemplarlo con el apartado de costes y de financiación. REVISAR.