No ha estado tan suelto como Victor, es mejorable la forma de presentar.

El starter-teatrillo, ha mejorado bastante con respecto al otro día. Dejar claro en la presentación de que se comprueban las cajas. IMPORTANTE: COLORES DE EMPRESA

El tema de los camiones, lo hemos pensado y to eso.

Los expertos, están bien, nos han dicho lo de los eventos y tal. El core tiene que ser algo vivo, deberíamos de pensar muy muy bien en lo de los eventos. Meterlo desde ya! O no.

No le ha quedado claro, el desfase asumido de 1 o 2 horas. Si todas las tareas tienen un desfase de media hora, acaba siendo un desfase gordo. El tiempo de desfase asumido por tareas no es una opción, pensarlo en por total, y cuanto de esas horas planificadas tienen un colchón de seguridad pa que se desfase al final.

Esta bien el ponerlo por tarea y el echo de que se hayan desfasado un poco las tareas es problema del Project manager. Un buen PM tiene que ser capaz de conocer al equipo y saber si es pesimista y optimista, y saber ponerle el tiempo mejor para afinar un poco mejor y no tener mucha desviación al final.

Que parte de ese total han sido de las 2 horas de desfase.

Demasiado texto en el segundo sprint, se podían poner metáforas visuales si se encuentran. Mejora el FLOW de la presentación

En la traspa 35 esas 14 horas suman al segundo sprint y restan al colchón de seguridad del tercer sprint, le gustaría ver la información de esto pasa al segundo sprint y del segundo psas al tercer y cuanto se nos va de colchón.

Le ha quedado claro que hemos hecho, mas o menos claro que se va al segundo sprint, no tanto el impacto monetario. Afecta a algo mas a parte de las horas?? Puede ser que si y puede ser que no, y puede ser que muler algún dia pueda ser que si o pueda ser que no.

Gran parte del feedback se ha tenido en cuenta.

Es importante involucrar a los usuarios en la captación de clientes. Y que ese usuario obtenga algún tipo de beneficio por hacer eso.

Falta horas estmadas y reales.

Gusta la minidemo del Android!

Tareas para el siguiente sprint y no se han puesto las horas estimadas.

Ha empezado con una referencia a la presentación anterior. NO SE DICE EL OTRO DIA

Dice que tiene cara de asco xD

QUE TIPO DE COSA VAMOS A HACER SA? SL?

PLANIFICAR DE JUEVES A JUEVES

Nadie ha hablado de las reuniones scrum (EL QUE USE SCRUM)

Resumen final de cuantos puntos de historia tiene cada miembro, cuanto ha hecho  y cuanto ha quedado pillao----

SUELDO BRUTO + 30% -> pa los costes

TREE STORY

Como se reúnen? No lo ha explicado

No ha explicado como asigna las tareas, ni quien se encarga de cada tarea, etc…

PROFESOR:

El grave problema es: en este punto en el que estamos es conocer el estado en el proyecto actualmente, y ese estado en términos de presupuesto, que supone ahora mismo, el tema de las desviaciones, etc… Y no se han mencionado.

No queda claro el estado de la situación, que impacto ha tenido en seguimiento, ni con todos los problemas que han tenido, como se evalua si la solución es buena o no es buena.

ES  IMPORTANTE RESPONDER A ESAS TRES PREGUNTAS.

En este punto hay que resumir mucho mas el tema inicial. Han metido algunas cosas, que se presupone que ha sido por hacer el feedback de la semana pasada. Hay que ver si el feedback que se nos da es para incluir que se ha leído una cosa, o para integrar ese feedback en algún tipo de gestión en el proyecto, forma de abordar la idea, etc…

No ha visto un hilo argumental coherente.

Demasiado tiempo invertido en cosas que no tienen que ver con el estado del proyecto.

HAY QUE IR A LAS COSAS PRINCIPALES!!

Estamos metidos en faena, hay que centrarse en eso.

Mockups, o screenshots del proyecto, para que se vea que se puede hacer ya.

Historias de usuario con mockups? Puede ser bueno, puede ser malo? Quien sabrá???

SE HAYA REDUCIDO LAS HISTORIAS DE USUARIO Y SE MUESTREN

CLARO EL IMPACTO DEL PRESUPUESTO CON LOS RETRASOS O AVANCES

SOLUCIONES Y EVALUACION DE LA MEJORA CONTINUA CON LA SEMANA PASADA

PRESENTE ACTUAL DE LA FUNCIONALIDAD DEL PROYECTO

Extreme nosequé.

Buen cambio en las presentaciones.

No ha habido una pivotación con el mismo peso.

La forma de hacer el presupuesto, ha habido mejoras, pero han estado cosas fuera.

El salario si ha sido mas o menos realista, amortización de las maquinas, software,

Costes indirectos de luz

Etc…	 A nivel de presupuesto, corto medio plazo, etc, tiene que tener menos peso en esta parte de la asignatura.

BALANCE

Pablo cree que va a salir un balance positivo, aun asi hay un balance de mejora, más peso del estado del proyecto, más preciso el impacto del presupuesto dentro de lo malo que ha pasado.

DEBE DE QUEDAR CLARO EL RESULTADO.

Se genera mucho conocimiento entre todos y es bueno que se tenga, es decir, tenemos la wiki.

Müller. Ha visto un buen cambio.

Se entrega hasta el viernes a las 23.59.

PONER EL NUMERO DE LOS GRUPOS EN LA PRESENTACION Y EL PLANING